项 目 进 度 计 划

1. 开发环境

Node.Js、node-sass、sublime、git、微信开发者工具

1. 开发语言

HTML、css、js、H5、css3

1. 开发技术

Vue、vuex、vue-router、axios、bootstrap、mint-ui、mockjs、es6、swiper、sass、微信jssdk、地图api

1. 项目进度计划
   1. 框架搭建 6/26
   2. 酒店首页模块
      1. 首页布局 6/27
      2. 首页轮播 6/27
      3. 6/27
      4. 首页定位及调试 6/28
      5. 酒店日期 6/29
      6. 酒店搜索页面布局 6/29
      7. 底部导航组件以及导航路由 6/30
      8. 头部组件构思与编写 6/30
      9. 酒店列表页布局 6/30
      10. 酒店列表选项卡效果 7/02
      11. 酒店搜索页布局 7/02
      12. 酒店搜索页js 7/02
      13. 酒店详情页布局 7/03
      14. 酒店详情页插件接入以及js 7/03
      15. 房间详情布局 7/04
      16. 房间详情页插件接入以及js 7/04
      17. 订单详情布局 7/05
      18. 订单详情页插件接入以及js 7/05
      19. 支付方式布局 及js 7/05
      20. 评论页面布局及js 7/06
      21. 支付详情布局 及js 7/06
   3. 会议室模块
      1. 会议室页面布局 7/07
      2. 会议室页面选项卡js 7/07
      3. 会议室页面定位及调试 7/09
      4. 定制需求页面布局 7/09
      5. 定制需求页面js 7/10
      6. 收藏酒店页面布局及js 7/10
   4. 入驻模块
      1. 入驻页面布局 7/11
      2. 酒店入驻页面布局 7/11
      3. 酒店入驻页面插件接入 7/11
      4. 酒店入驻页面定位接入 7/12
      5. 酒店入驻页面图片上传接入 7/13
      6. 代理服务商入驻页面布局 7/13
      7. 代理服务商入驻页图片上传接入 7/13
      8. 代理服务商页面布局及js 7/14
      9. 服务酒店页面及js 7/14
      10. 提现页面及js 7/14
      11. 本月管理金收益明细及js 7/15
      12. 历史管理金收益明细及js 7/15
   5. 我的模块
      1. 我的页面布局 7/16
      2. 绑定手机页面及js 7/16
      3. 绑定银行卡页面及js 7/18
      4. 修改余额支付密码页面 7/18
      5. 提现页面及js 7/18
      6. 我的团队页面及js 7/19
      7. 我的推广码页面及js 7/19
      8. 订单列表页面及js 7/20
      9. 订单详情页面及js 7/20
      10. 我的需求页面及js 7/21
      11. 我的需求详情及js 7/21
      12. 我要反馈页面及js 7/21
      13. 联系客服及js 7/22

5、检查页面bug 7/24

6、数据对接

7、测试